Themeneinreichung - Abschlussarbeit - 2023

|  3D-Entwicklung |  |  |  |  | Nachname: Herberich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  CrossMediaDesign |  |  |  |  | Vorname: Sandro |  |  |  |
| Informatik |  |  |  |  | Gruppe: GME21.1 |  |  |  |
| Gewähltes Rahmenthema (Nr. + Bezeichnung): Nr.7 First-Person-Shooter (optional VR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeitstitel Ihres Themas: Project: “Shadow Tag“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum | Aufgabe |  | geplant |  | In Bearbeitung | erledigt |  |
|  | 01.03.2023 | Ideenfindung |  | x |  | x | --- |  |
|  |  | Grobkonzept |  | x |  | x | --- |  |
|  |  | Unity einrichten mit allen zusätzlichen extras wie ProBuilder oder dem neuen Input system |  | x |  | x | x |  |
|  | 02.03.2023 | Ideenfindung |  | x |  | x | x |  |
|  |  | Grobkonzept |  | x |  | x | --- |  |
|  | 03.03.2023 | Grobkonzept |  | x |  | x | x |  |
|  | 04.03.2023 | Feinkonzept |  | x |  | x | --- |  |
|  | 05.03.2023 | Feinkonzept |  | x |  | x | x |  |
|  |  | Einbinden und bauen des Labyrinth editors aus dem Unterricht |  | x |  | x | x |  |
|  |  | Bauen eines probe Labyrinths |  | x |  | x | x |  |
|  |  | Modelierung eines Portals |  | x |  | x | x |  |
|  | 06.03.2023 | Erstellung des Player controulers mit allen funktionen wie Springen, ducken, laufen, umsehen, Interagieren (Zusammenführung) |  | x |  | x | x |  |
|  |  | Aufbau der Waffen function mit GunManager und Gun Script |  | x |  | x | x |  |
|  | 07.03.2023 | Modellierung und Animation der 1 Waffe und einbinden dieser. |  | x |  | x | x |  |
|  | 08.03.2023 | Modellierung Sniper und Geist |  | x |  | x | x |  |
|  | 09.03.2023 | Modellierung Skelett und Slime |  | x |  | x | x |  |
|  | 10.03.2023 | Scene Management |  | x |  | x | x |  |
|  |  | Game Manager |  | x |  | x | x |  |
|  | 13.03.2023 | Save Manager und save System |  | x |  | x | --- |  |
|  | 14.03.2023 | Save Manager und save System |  | x |  | x | x |  |
|  | 15.03.2023 | Funktionierende Portale mit Scene Management |  | x |  | x | x |  |
|  | 16.03.2023 | Update GunManager , DisplayWeapons |  | x |  | x | x |  |
|  | 17.03.2023 | Ghost Station implementieren, Update SaveSystem, Update Weapon Stand, Update GunManager |  | x |  | x | x |  |
|  | 20.03.2023 | Add Rifle to assets, save load system for Scenes and Labyrinth Level |  | x |  | x | x |  |
|  | 21.03.2023 | Main Menu Options UI Funktionen erstellen |  | x |  | x | x |  |
|  | 24.03.2023 | Audio Manager, Menu fertigstellen, Animationen von Waffen |  | x |  | x | --- |  |
|  | 27.03.2023 | Menu fertigstellen, Animationen von Waffen |  | x |  | x | x |  |
|  | 28.03.2023 | Haus bauen und gestalten |  | x |  | x | x |  |
|  | 29.03.2023 | Player UI, Loading Screen, Map Building von Map 1 und 2 |  | x |  | x | --- |  |
|  | 30.03.2023 | Player UI, Loading Screen, Map Building von Map 1 und 2 |  | x |  | x | x |  |
|  | 31.03.2023 | Sound System implementiert und Mixer erstellt |  | x |  | x | x |  |
|  | 03.04.2023 | Intro sequence/ animation, sound trigger implementer und erstellen, VFX und Credits erstellen |  | x |  | x | x |  |
|  | 04.04.2023 | Tür, Portal Rückreise, Tor animation und Sound |  | x |  | x | x |  |
|  | 05.04.2023 | Überarbeitung der Start scene |  | x |  | x | x |  |
|  | 06.04.2023 | Grobkonzept und Technische Beschreibung fertigstellen und überarbeiten |  | x |  | x | x |  |
|  | 07.04.2023 | Clean-up und Ordner Strukturen |  | x |  | x | --- |  |
|  | 10.04.2023 | Save system Überarbeiten |  | x |  | x | x |  |
|  | 11.04.2023 | Einstellungen Überarbeiten für Speicherung |  | x |  | x | x |  |
|  | 12.04.2023 | Speicherung mit encrypting |  | x |  | x | x |  |
|  | 13.04.2023 | Kleinere Bug fixes und Überarbeitungen |  | x |  | x | --- |  |
|  | 14.04.2023 | Beta Testing alles nochmals überprüfen und wenn nötig ausbessern / Story Audio einbauen |  | x |  | x | x |  |
|  | 17.04.2023 | Tutorial in hub mit Hilfe Text und Spracherzählung |  | x |  | x | x |  |
|  | 18.04.2023 | Kleinere Bug fixes und Überarbeitungen, Deadline Ende alle funktionen nochmals überprüfend und feinschliff |  | x |  | x | x |  |
|  | 19.04.2023 | Vorbereitung Abgabe nochmals Alles Überprüfen Finalen Bild machen Zip Dateien erstellen |  | x |  | x | x |  |